CONFIDENCIAL

Oferta de Servicios

Fase 3 — Implementación Técnica

Marco de Adopción e Implementación de IA

Cliente: Vettore Logística

Dirigido a: Patricio Rufener / Julieta León

Contacto: patricio@vettore-logistica.com.ar julieta58@vettore-logistica.com.ar

Proyecto: Adopción e Implementación de IA

Fase: Fase 3 — Implementación Técnica

Equipo Kairos: Luciano Correa Ribeiro · Santiago Konstantinovsky

Fecha: Buenos Aires, 13 de julio de 2026

Base documental: Hoja de Ruta Fase 2 (VL_Hoja_de_Ruta_Fase2_v1) · Informes de reunión Fase 2 (S1 a S8) · Sesión de cierre 06/07/2026

Preparado por: Agencia Kairos

Contacto: luciano@agenciakairos.net | santiago@agenciakairos.net

RESUMEN EJECUTIVO

La Fase 2 del proyecto cerró con una hoja de ruta priorizada, trabajada de forma colaborativa a lo largo de ocho sesiones de diseño y validada con el equipo de Vettore Logística en la sesión de cierre del 6 de julio de 2026. Esa hoja de ruta identificó dos apuestas estratégicas de arranque inmediato — el panel de gestión de tráfico y gestión sobre flota y talleres de la aplicación "Mi Vettore" y una base comercial en Airtable gestionada por un agente Claude, un conjunto de acciones complementarias de bajo costo, y un horizonte posterior de investigación de mercado y marketing institucional.

Fase 3 es la etapa de implementación técnica de esa hoja de ruta. Bajo una metodología ágil, arranca con un producto mínimo viable que entrega valor temprano — validado con un cliente piloto antes de escalar — y avanza por etapas incrementales acordadas en conjunto con el equipo de Vettore. El criterio que guía todo el desarrollo es el ya definido en Fase 2: mantener la operación simple, con un máximo de dos aplicaciones en uso simultáneo (Rukas + Mi Vettore), y priorizar siempre el proceso antes que la tecnología.

Qué incluye esta etapa - Alcance A — Aplicación "Mi Vettore": desarrollo completo en 3 etapas (12 semanas) - Alcance B — Base comercial en Airtable + Agente Claude - Alcance C — Acciones complementarias (fee por hora) - Alcance D — Investigación de mercado automatizada + marketing institucional (fee por hora)

PLANIFICACIÓN Y ALCANCES

Alcance A — Aplicación "Mi Vettore"

Objetivo General: desarrollar e implementar "Mi Vettore" como plataforma interna que centraliza la operación logística de Vettore — comunicación con clientes y choferes, gestión de flota, documentación y mantenimiento, y circuito de talleres — reduciendo la dependencia de WhatsApp, mail y planillas Excel dispersas. El desarrollo se organiza en un cronograma continuo de 12 semanas, dividido en tres etapas con entrega funcional validable al cierre de cada una. El detalle técnico completo del plan de desarrollo se incluye en el Anexo I.

Etapa 1 – MVP Operativo (Semanas 1 a 6)

Entrega funcional que reemplaza gran parte de la gestión manual actual: login y roles, administración base (usuarios, clientes, flota), panel de tráfico completo con lógica de estados en tiempo real, formulario estructurado de cambios y comunicaciones automáticas por email.

- Semana 1: configuración del proyecto, base de datos, autenticación, roles y estructura general.

- Semana 2: ABM de usuarios, clientes, choferes, empresas y vehículos.

- Semana 3: panel de tráfico (Fase I) — maquetación y vistas iniciales.

- Semana 4: panel de tráfico (Fase II) — lógica de estados en tiempo real.

- Semana 5: formulario estructurado de cambios y solicitudes de clientes.

- Semana 6: comunicaciones automáticas por email.

Duración estimada: 6 semanas.

Hito importante - Al finalizar la semana 6 ya existirá una versión utilizable por Vettore para reemplazar gran parte de la gestión manual — hito principal para reemplazar planillas y WhatsApp.

Etapa 2 – Gestión de Flota (Semanas 7 a 9)

Entrega del módulo de control documental completo: sistema de alertas de vencimientos, ficha integral de flota consolidada (choferes, vehículos y empresas) y módulo de mantenimiento preventivo con control de kilometraje.

- Semana 7: gestión documental y alertas de vencimientos críticos.

- Semana 8: ficha integral unificada de choferes, vehículos y empresas.

- Semana 9: mantenimiento preventivo y control de kilometraje de flota.

Duración estimada: 3 semanas.

Etapa 3 – Talleres y Cierre (Semanas 10 a 12)

Entrega final del sistema: circuito de talleres con presupuestos y órdenes de trabajo, módulo de reportes operativos y exportaciones, testing integral de la plataforma, ajustes finales y despliegue a producción.

- Semana 10: circuito de talleres, presupuestos y órdenes de trabajo.

- Semana 11: reportes operativos y exportaciones de datos.

- Semana 12: testing integral, ajustes finales y despliegue a producción.

Duración estimada: 3 semanas.

Nota de alcance: esta versión del plan de desarrollo excluye intencionalmente la integración con el sistema Rukas, enfocando el desarrollo en consolidar las herramientas internas de gestión de flota y logística. Dicha integración se podrá realizar en etapas futuras a considerar.

Duración total del Alcance A: 12 semanas (3 meses aprox.).

Alcance B — Base Comercial en Airtable + Agente Claude

Objetivo General: configurar una base comercial centralizada en Airtable para clientes potenciales, clientes actuales, proveedores y banco de choferes suplentes, gestionada por un agente Claude que evite la carga manual constante y resuelva la ausencia actual de CRM y seguimiento de prospectos.

Entregables:

- Base Airtable con vistas a medida (nuevos / contactados / en negociación / cerrados, vista galería por lead).

- Configuración del agente Claude como gestor de la base: carga y consulta de información, recordatorios de seguimiento y generación de reportes.

- Airtable posicionada como instancia previa a Rukas: los leads se gestionan ahí hasta formalizarse como cliente.

- Permisos configurados para hasta cinco editores, con distintos niveles de acceso (edición, comentarios o solo lectura).

Duración estimada: 1 mes, en paralelo con el Alcance A.

Nota: el término "agente" no refiere al desarrollo de un chatbot, sino a la incorporación de herramientas de IA tipo Claude configuradas para tareas específicas del negocio.

Nota: al cierre del alcance A, el acceso a las tablas referidas en el alcance B se encontrarán incluidas en la app “Mi Vettore”.

Alcance C — Acciones Complementarias

Objetivo General: ejecutar el conjunto de acciones de bajo costo y arranque inmediato que ordenan la operación en paralelo al desarrollo de las iniciativas principales, definidas en la hoja de ruta de Fase 2.

Entregables:

- Migración de los archivos de liquidación de Excel a Google Sheets.

- Consolidación de los Excels de costos (nafta, seguros, adelantos, talleres, préstamos) en formato legible por el agente.

- Reestructura de la columna de préstamos en campos separados (horas y monto), con reinicio automático ante refinanciación.

- Configuración de los criterios de semaforización de viajes atípicos en Rukas (sin tarifa cargada, duración excesiva, doble asignación).

- Ajuste técnico de la fecha de cierre de liquidación.

- Capacitación en NotebookLM para informes de gestión y detección de anomalías.

- Sesión de revisión de Google Workspace con Patricio y Julieta.

Modalidad: fee por hora, facturado según horas efectivamente utilizadas — ver Resumen Comercial.

Alcance D — Investigación de Mercado Automatizada + Marketing Institucional

Objetivo General: iniciar la transición de la captación comercial de un modelo pasivo a un scouting activo, apoyado en investigación de mercado automatizada, y evaluar una presencia institucional básica.

Entregables:

- Informes periódicos de investigación de mercado generados por el agente de IA.

- Envío de correo con potenciales leads a contactar, con registro documentado en Airtable.

- Definición de alcance de presencia institucional en Instagram y priorización de campañas pagas por sobre producción de contenido orgánico, en conjunto con el colaborador especializado en marketing de Agencia Kairos.

Modalidad: fee por hora, sujeto a reunión de definición de alcance e inversión. Horizonte posterior, a iniciar tras consolidar la base de Airtable.

SECUENCIA DE TRABAJO

La secuencia ordena los alcances por impacto y por dependencia técnica, siguiendo la priorización acordada al cierre de la Fase 2.

| Cuadrante | Qué incluye | Horizonte |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo "Mi Vettore" | Alcance A — Etapas 1, 2 y 3 (Semanas 1 a 12) | Arranque inmediato de Fase 3, desarrollo continuo |
| Base comercial | Alcance B (Airtable + Agente Claude) | En paralelo con la Etapa 1 de Mi Vettore (primeras 6 semanas) |
| Transversal | Alcance C (Acciones complementarias) | En paralelo durante toda la Fase 3, bajo demanda |
| Horizonte posterior | Alcance D (Investigación de mercado + Marketing) | En paralelo durante toda la Fase 3, bajo demanda |

ARIncluye

- Desarrollo e implementación de "Mi Vettore" — Etapas 1, 2 y 3 — según el plan de desarrollo detallado en el Anexo I.

- Configuración de Airtable y del agente Claude como gestor de la base comercial.

- Ejecución de las acciones complementarias solicitadas, facturadas por hora.

- Piloto validado con un cliente seleccionado antes del lanzamiento masivo.

- Documentación funcional de cada módulo entregado.

No Incluido en esta Etapa

- Licencias y suscripciones de terceros (planes pagos de Airtable, base de datos/Supabase, suscripción Cloud/API de Claude) — estimadas informativamente en Fase 2 en torno a USD 20/mes cada una.

- Integración de la app con WhatsApp Business, sujeta a evaluación posterior.

- Desarrollo de automatizaciones o integraciones no contempladas en los alcances definidos en esta propuesta.

- Nuevos alcances no contemplados en la presente propuesta.

- Integración con el sistema Rukas dentro del desarrollo de "Mi Vettore" — fuera de alcance en esta versión del plan (ver Anexo I).

Consideraciones de Seguridad y Confidencialidad

La operación de Vettore Logística involucra información sensible de clientes, choferes y procesos financieros de liquidación. La implementación contemplará permisos de acceso diferenciados en Airtable (hasta cinco editores, con niveles de edición, comentarios o solo lectura) y en Mi Vettore, además del criterio ya definido en Fase 2 de mantener a Rukas como registro madre de choferes y unidades activas, con Mi Vettore como complemento verificado por consistencia.

ANEXO I — PLAN DE DESARROLLO "MI VETTORE" (DETALLE)

El siguiente detalle reproduce el plan de desarrollo técnico de "Mi Vettore" elaborado por el equipo de Agencia Kairos, a efectos informativos y de trazabilidad del alcance funcional descripto en el Alcance A.

Resumen Ejecutivo del Plan de Desarrollo

Mi Vettore es una plataforma interna diseñada para complementar la operación logística de Vettore, reduciendo drásticamente la dependencia de WhatsApp, correos electrónicos y planillas Excel dispersas. El objetivo principal es consolidar en una única interfaz la comunicación e interacción entre clientes, choferes, flota y administración, aportando trazabilidad, control operativo y capacidad de escalamiento sin incrementar la carga administrativa.

Objetivos del Proyecto Ajustado

- Centralizar la comunicación entre clientes, choferes y administración.

- Reducir la dependencia de planillas paralelas y procesos manuales.

- Mejorar la trazabilidad de cambios operativos.

- Gestionar documentación, vencimientos y mantenimiento de flota.

- Formalizar el circuito de talleres y reparaciones.

Cronograma de Desarrollo (12 semanas)

- Semana 1: configuración del proyecto, base de datos, autenticación, roles y estructura general.

- Semana 2: ABM de usuarios, clientes, choferes, empresas y vehículos.

- Semana 3: desarrollo del panel de tráfico (Fase I) con maquetación y vistas iniciales.

- Semana 4: desarrollo del panel de tráfico (Fase II) integrando la lógica de estados en tiempo real.

- Semana 5: formulario estructurado de cambios y solicitudes de clientes.

- Semana 6: comunicaciones automáticas por email.

- Semana 7: gestión documental y alertas de vencimientos críticos.

- Semana 8: ficha integral unificada de choferes, vehículos y empresas.

- Semana 9: mantenimiento preventivo y control de kilometraje de flota.

- Semana 10: circuito de talleres, presupuestos y órdenes de trabajo.

- Semana 11: reportes operativos y exportaciones de datos.

- Semana 12: testing integral de la plataforma, ajustes finales y despliegue a producción.

Detalle de Módulos por Etapa

| ID | Módulo / Tarea | Etapa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuración + BD + Login + Roles | Etapa 1 – MVP Operativo |
| 2 | Administración Base (Usuarios, Clientes, Flota) | Etapa 1 – MVP Operativo |
| 3 | Panel de Tráfico - Fase I | Etapa 1 – MVP Operativo |
| 4 | Panel de Tráfico - Fase II | Etapa 1 – MVP Operativo |
| 5 | Formulario de Cambios | Etapa 1 – MVP Operativo |
| 6 | Comunicaciones Automáticas | Etapa 1 – MVP Operativo |
| 7 | Documentación y Vencimientos | Etapa 2 – Gestión de Flota |
| 8 | Ficha Integral de Activos | Etapa 2 – Gestión de Flota |
| 9 | Mantenimiento Preventivo | Etapa 2 – Gestión de Flota |
| 10 | Circuito de Talleres | Etapa 3 – Talleres y Cierre |
| 11 | Reportes y Exportaciones | Etapa 3 – Talleres y Cierre |
| 12 | Testing + Deploy | Etapa 3 – Talleres y Cierre |

Resumen por Etapas

| Etapa | Semanas | Hito de entrega |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 – MVP Operativo | Semanas 1 a 6 | Sistema de login, roles, gestión de usuarios, panel de tráfico, formulario de cambios y comunicaciones automáticas operativas. |
| Etapa 2 – Gestión de Flota | Semanas 7 a 9 | Control documental completo, alertas de vencimientos, ficha integral de flota y mantenimiento preventivo. |
| Etapa 3 – Talleres y Cierre | Semanas 10 a 12 | Órdenes de trabajo, control de presupuestos, gestión de talleres, reportes, testing final y puesta en producción. |

Beneficios Principales

- Centralización de la comunicación (clientes, choferes y flota).

- Trazabilidad completa de cambios y pedidos operativos.

- Control estricto de documentación y vencimientos con alertas tempranas.

- Gestión de mantenimiento preventivo y talleres de forma estructurada.

- Información unificada y centralizada para agilizar la toma de decisiones.

Hito Importante - Al finalizar la semana 6 ya existirá una versión utilizable por Vettore para reemplazar gran parte de la gestión manual.

Nota de alcance: esta versión del plan excluye intencionalmente la integración con el sistema Rukas, enfocando los esfuerzos de desarrollo en consolidar las herramientas internas de gestión de flota y logística.

Agencia Kairos — luciano@agenciakairos.net | santiago@agenciakairos.net

2026 Agencia Kairos - Confidencial